附 件

— 22 —

中原区土壤污染防治工作方案重点任务各部门分工表

注：下列任务均需中原新区管委会，常西湖新区管委会，各相关街道办事处负责落实

| 条目 | 具体款目 | 序号 | 任务措施 | 牵头部门 | 参与部门 | 时限要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、开展土壤污染调查，掌握土壤环境质量 | 1.协助开展土壤污染详查 | 1 | 配合完成全区农用地土壤污染详查 | 区环保局 | 区工信委、国土局、城管局、农委、卫计委 | 2018年底 |  |
| 2 | 配合完成污染地块排查确定工作 | 2020年底 |  |
| 3 | 配合实施土壤环境质量定期调查制度 | 2017年起 | 每10年一次 |
| 2.配合建立土壤环境监测网络 | 4 | 协助完成本区土壤环境质量国控监测点位 | 区环保局 | 区工信委、国土局、城管局、农委、卫计委 | 2017年底 |  |
| 5 | 配合完成土壤环境监测基础点位设置、土壤环境例行监测工作方案制定等工作,推动在重点区域设置土壤环境风险监测点位 | 2020年底 |  |
| 3.协助构建土壤环境信息化管理平台 | 6 | 协助市级部门完成全市土壤环境信息化管理平台构建工作 | 区国土局 | 区环保局、发改统计局、科技局、工信委、财政局、城建局、规划分局、城管局、农委、卫计委、粮食局 | 2020年底 |  |
| 7 | 建立本区土壤环境基础数据库 | 持续实施 |  |
| 二、加强各类污染源监管，做好土壤污染防控工作— 23 — | 4.加强工业企业环境监管 | 8 | 确定区土壤环境重点监管企业名单 | 区环保局 | 区发改统计局、工信委 | 2017年底 |  |
| 9 | 开展重点监管企业环境污染治理设施运行情况检查 | 根据上级要求 | 至少每年一次 |
| 10 | 配合开展重点监管企业和工业园区周边土壤环境监测 | 根据上级要求 |
| 5.规范企业拆除活动 | 11 | 规范企业拆除活动 | 区环保局 | 区工信委、安监局、城建局、城管局 | 持续实施 |  |
| 6.加强涉重金属行业污染防控 | 12 | 实施重点行业重金属污染物排放减量置换 | 区环保局 | 区发改统计局、工信委、城管局 | 持续实施 |  |
| 13 | 持续开展涉重金属企业技术改造，推动企业开展强制性清洁生产审核 | 持续实施 |  |
| 14 | 严格重金属排放企业环境监管，对不能稳定达标排放的，依法进行停产治理或关闭 | 按照上级要求 | 至少每年一次 |
| 7.开展大宗固体废物资源化利用 | 15 | 开展粉煤灰以及脱硫、脱硝、除尘等产生的固体废物的堆存场所排查和责任主体确认工作 | 区发改统计局 | 区环保局、工信委、安监局、城管局 | 2017年起 |  |
| 16 | 完成固体废物堆存场综合整治工作并通过验收 | 2020年底 |  |
| — 24 —二、加强各类污染源监管，做好土壤污染防控工作 | 8.加强危险废物处置活动监管 | 17 | 全面摸清本区危险废物产生种类、数量、流向等信息 | 区环保局 | 区发改统计局、工信委、各公安分局 | 2018年底 |  |
| 18 | 排查现有危险废物集中储存和处置设施，存在问题的企业督促整改并通过验收 | 2020年底 |  |
| 19 | 全区危险废物产生和经营单位规范化管理抽查合格率均不低于90% | 2020年底 |  |
| 9.规范废旧产品拆解和废旧资源回收利用活动 | 20 | 完成本区废气电器电子产品等回收、拆解、处理和再生利用企业排查工作 | 区商务局 | 区环保局、发改统计局、工信委、公安分局、财政局、国土局、城管局 | 2020年底 |  |
| 10.合理使用化肥农药 | 21 | 开展化肥使用量零增长行动 | 区农委 | 区环保局、城管局、工商质监局 | 持续实施 |  |
| 22 | 加强常庄水库、西流湖生态湿地和须水河、贾鲁河流域等重点区域农业生产指导 | 持续实施 |  |
| 23 | 推广农作物病虫害专业化统防统治和绿色防控 | 持续实施 |  |
| 24 | 全区主要农作物化肥、农药使用量实现零增长，化肥和农药利用率提高、测土配方施肥技术推广覆盖率、有机肥养分还田率达到市级要求 | 2020年底 |  |
| 二、加强各类污染源监管，做好土壤污染防控工作 | 11.加强农业废弃物和灌溉用水水质监管 | 25 | 加强农药包装废弃物和废弃农膜的回收处理，严厉打击违法生产和销售不合格农膜的行为 | 区农委 | 区发改统计局、财政局 | 2020年底 |  |
| 26 | 配合开展全市灌区水质监测工作 | 区农委负责 | 根据上级要求 |  |
| 12.加强生活垃圾污染控制 | 27 | 推进绿都城小区、凯田花园、阳光花园、祈福尚都、祈福华都、馨怡家园、昆仑华府社区生活垃圾强制分类试点，进一步落实限制一次性用品使用制度，建设含重金属废物收集、暂存和转运、安全处置监管站点 | 区城管局 | 区发改统计局、工信委、财政局、规划分局、环保局、商务局 | 根据上级要求 |  |
| 三、实施农用地分类管理，保障安全利用— 25 — | 13.建立农用地分类管理清单 | 28 | 配合完成耕地土壤环境质量类别划定工作，建立本区农用地分类管理清单 | 区农委 | 区国土局、规划分局、环保局 | 2020年底 | 清单信息每三年更新一次 |
| 14.优先保护耕地土壤环境质量 | 29 | 加大农用地保护力度 | 区国土局 | 区农委、发改统计局、财政局、城管局、环保局 | 持续实施 |  |
| 15.积极推进耕地安全利用 | 30 | 完成省级和市级下达的轻度、中度污染耕地安全利用任务 | 区农委 | 区国土局、财政局、粮食局、环保局 | 2020年底 |  |
| 31 | 制定全区超标农产品应急处置预案 | 2020年底 |  |
| — 26 —三、实施农用地分类管理，保障安全利用 | 16.全面落实污染更低严格管控措施 | 32 | 配合完成特定食用农产品禁止种植区划定工作 | 区农委 | 区财政局、国土局、环保局 | 2020年底 |  |
| 33 | 完成市级下达的重度污染耕地种植结构调整、退耕还林还草任务 | 2020年底 |  |
| 17.加强林地园地土壤环境管理 | 34 | 对林地、园地土壤污染问题突出的地块和区域，逐步开展土壤环境质量调查评估和治理修复 | 区农委 | 区财政局、国土局、环保局 | 2017年起 |  |
| 四、实施建设用地准入管理，防范人居环境风险 | 18.落实建设用地调查评估制度 | 35 | 开展污染地块土壤环境调查评估 | 区国土局 | 区环保局、城建局、规划分局、城管局 | 2017年起 |  |
| 19.实施污染地块清单管理 | 36 | 配合完成本区历史遗留污染地块排查工作，确定历史遗留污染地块清单 | 区环保局 | 区发改统计局、工信委、国土局、安监局、城建局、规划分局、城管局、商务局 | 2017年底 |  |
| 37 | 制定污染地块优先控制名录，明确开发利用负面清单 | 区环保局 | 区国土局、规划分局、城管局 | 2020年底 |  |
| 20.严格建设用地准入管理 | 38 | 将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和工地管理体系 | 区国土局、规划分局 | 区城建局、城管局、环保局 | 2017年起 |  |
| 21.合理规划污染地块用途 | 39 | 按有关要求合理规划污染地块用途 | 区规划分局 | 区发改统计局、国土局、环保局 | 2017年起 |  |
| 四、实施建设用地准入管理，防范人居环境风险 | 22.积极落实污染地块环境风险管控措施 | 40 | 设立污染地块和管控区域标识并发布公告 | 区环保局 | 区国土局、城建局、城管局、农委 | 2020年底 |  |
| 41 | 在污染地块管控区及其相邻周边区域，委托有资质单位定期开展土壤、地下水、空气环境监测工作 | 持续实施 | 根据上级要求定期开展 |
| 23.加强建设用地联动监管 | 42 | 落实各部门监管责任，加强联动监管 | 区国土局、城建局、规划分局、环保局负责 | 持续实施 |  |
| 五、强化未污染土地保护，严控新增土壤污染— 27 — | 24.加强国土空间布局管控 | 43 | 落实生态保护红线，红线内实施最严格的土地用途管理和产业退出制度 | 区发改统计局 | 区国土局、工信委、城建局、规划分局、城管局、环保局、农委 | 持续实施 |  |
| 44 | 支持工业企业集聚发展 | 持续实施 |  |
| 25.严防新增建设用地土壤污染 | 45 | 新（改、扩）建排放重金属、有毒有害和持久性有机污染物或对土壤环境造成较大影响的建设项目，在开展环境影响评价时，应对土壤和地下水环境质量状况进行调查和风险评估 | 区环保局负责 | 2017年起 |  |
| 46 | 区政府与重点行业企业签订土壤污染防治责任书 | 2017年起 |  |
| 26.加强饮用水源地土壤环境保护 | 47 | 以中原区段南水北调一级保护区及常庄水库饮用水源一级保护区为重点，严格管制本区饮用水水源地保护区的土地用途，限制开发利用强度 | 区国土局 |  | 持续实施 |  |
| 48 | 开展饮用水水源地土壤环境巡查与监测工作 | 区环保局 | 区公安分局、城管局、农委、南水北调局 | 2017年起 | 按上级要求定期开展 |
| — 28 —六、有序开展治理修复，改善区域土壤环境质量 | 27.明确治理与修复主体 | 49 | 明确造成土壤污染的单位或个体是治理与修复的责任主体 | 区环保局 | 区发改统计局、国土局、城建局、城管局 | 2017年起 |  |
| 28.有序推进治理修复工作 | 50 | 以拟开发为居住、商服、公共管理与服务等用途的污染地块为重点，稳步推进土壤污染治理与修复工作 | 区环保局、农委 | 区国土局、城建局、规划分局、城管局、发改统计局 | 2017年起 |  |
| 51 | 筛选化工、危险废物治理等行业企业疑似污染地块，推动开展典型污染地块治理与修复试点示范工作 | 区环保局 | 区发改统计局、工信局、财政局、国土局、城建局、规划分局、城管局 | 2020年底 |  |
| 29.强化治理与修复工程监管 | 52 | 污染土壤污染的治理与修复工程防止对地块及周边环境造成二次污染，强化责任主体信息公开和报告责任，按统一要求强化治理与修复工程监管 | 区环保局 | 区发改统计局、国土局、城建局、城管局、农委、工商质监局、相关银行及金融机构、证监 | 2017年起 |  |
| 30.监督目标任务落实 | 53 | 区人民政府应每年11-12月份向市环保部门报告各类土壤污染治理与修复工作进展情况，并会有关部门进行监督检查，监督目标任务落实 | 区环保局 | 区国土局、城建局、城管局、农委 | 持续实施 |  |
| 七、强化政府主导作用，构建社会共治体系— 29 — | 31.完善土壤环境管理体制及协调机制 | 54 | 明确本区土壤污染防治工作目标、任务清单、具体措施和重点项目并上报市环保部门备案 | 区环保局 | 区发改统计局、工信委、财政局、国土资源局、城建局、规划分局、城管局、农委、区编办 | 按照上级要求 |  |
| 32.落实企业污染治理主体责任 | 55 | 把存在重大环境风险隐患的企业违法信息纳入社会诚信档案，鼓励和约束企业主动落实土壤污染防治工作主体责任，接受社会监督 | 区环保局 | 区工信委、工商质监局、相关银行及金融机构及证监、保监 | 持续实施 |  |
| 33.加强信息公开和社会监督 | 56 | 多领域、多渠道加强重点行业企业及土壤环境质量信息；多途径加强土壤污染违法行为监督 | 区环保局 | 区发改统计局、国土局、城建局、城管局、农委 | 持续实施 |  |
| 34.建立完善资金投入机制 | 57 | 加大区财政对土壤污染防治工作的投入力度，将土壤环境监管和防治费用纳入财政预算予以重点保障 | 区财政局 | 区发改统计局、工信委、国土局、环保局、农委、相关银行及金融机构、银监、证监 | 持续实施 |  |
| 35.支持推动公益诉讼 | 58 | 依照相关法律法规，支持公益诉讼 | 区检察院 | 区人民法院、司法局、国土局、城建局、城管局、环保局、农委 | 持续实施 |  |
| — 30 —七、强化政府主导作用，构建社会共治体系 | 36.开展宣传教育 | 59 | 普及土壤污染防治相关知识，加强法律法规政策宣传解读，营造土壤环境保护的良好社会氛围，推动形成绿色发展方式和生活方式 | 区环保局 | 区教育局、司法局、国土局、城建局、城管局、农委、文旅局、卫计委、粮食局 | 持续实施 | 宣教工作方案及其实施情况及时报送区委宣传部备案 |
| 八、严格土壤环境监管，加大联合执法力度 | 37.明确监管执法重点 | 60 | 明确全区土壤环境监管执法重点 | 区环保局 | 区工信委、国土局、城建局、城管局、农委、粮食局、工商质监局 | 2017年起 |  |
| 38.加大环境联合执法力度 | 61 | 按照全市统一要求，协助建设“地市-县-乡镇-村”四级环境监管网络 | 区环保局 | 区工信委、公安分局、国土局、安监局、城建局、城管局、农委 | 按照上级要求 | 按上级统一安排 |
| 62 | 开展环境执法人员土壤污染防治专业技术培训 | 持续实施 |
| 63 | 配合开展土壤污染防治专项执法工作 | 持续实施 |
| 64 | 完善环境污染事件应急预案 | 持续实施 |
| 九、强化科技支撑，推动土壤治理与修复产业发展 | 39.加强土壤污染防治研究 | 65 | 探索开展土壤环境污染风险评估、土壤污染防治技术应用研究 | 区科技局 | 区发改统计局、教育局、工信委、财政局、国土局、城建局、城管局、环保局、农委、卫计委 | 持续实施 |  |
| 九、强化科技支撑，推动土壤治理与修复产业发展 | 40.推动治理与修复产业发展 | 66 | 鼓励第三方机构参与土壤环境调查监测、土壤和污染地块风险评估、治理与修复等活动 | 区环保局 | 区发改统计局、科技局、工信委、国土局、城建局、城管局、农委、工商质监局 | 持续实施 |  |
| 十、加强组织领导，明确各方责任 | 41.加强组织领导 | 67 | 成立区土壤污染防治领导小组 | 区环保局 | 区编办 | 按照上级要求 |  |
| 42.明确区各部门职责 | 68 | 按照本方案相关要求，结合各部门原有职能相关职责，明确区各部门土壤环境监管职责 |  |  |  |  |

— 31 —